[image: image1.jpg]



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

от 28.12.2012г.        


            
                                         № 702

город Усть-Лабинск

Об утверждении муниципальной целевой программы «Дворы города Усть-Лабинска» на 2013 год»
В соответствии  со  статьями 7, 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и на основании решения Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 11 декабря 2012 года № 2 «О бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2013 год», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Дворы города Усть-Лабинска» на 2013 год».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.
3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Чухирь) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «О бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2013  год», предусматривающего финансирование муниципальной целевой программы «Муниципальная целевая программа «Дворы города Усть-Лабинска» на 2013 год».
Глава
Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района                                                                   В.Н. Анпилогов
       Приложение 
УТВЕРЖДЕНА
                                                 постановлением администрации

                                                           Усть-Лабинского городского поселения

                                   Усть-Лабинского района

                                28.12. 2012 года № 702    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Дворы города Усть-Лабинска» на 2012 год
ПАСПОРТ

муниципальной  целевой программы «Дворы города Усть-Лабинска» на 2013 год»
	Наименование программы                       
	 «Дворы города Усть-Лабинска» на 2013 год»

	Основание для разработки программы           
	- Конституция РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года

 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

	Наименование главного распорядителя средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района
	Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

	Исполнители 

программы
	Отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

	Цель и задачи программы                      
	- Повышение уровня комфортности проживания граждан.

- Приведение дворов многоквартирных жилых домов в надлежащее санитарное и техническое состояние, пригодное для пользования гражданами.

- Повышение уровня качества жизни граждан проживающих на территории Усть-Лабинского городского поселения.

	Сроки и этапы реализации                     
	2013 год

	Объемы и источники финансирования программы  
	Бюджет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района – 1000,0 тыс. руб.

	Ожидаемые основные результаты реализации программы
	- отремонтированные  проезды во дворах многоквартирных жилых домов.


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

В сложившихся политических и экономических условиях существенно меняются  функции по обеспечению повышения комфортности проживания и повышения уровня качества жизни граждан на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. В рамках реализации Федерального закона № 131-ФЗ и в условиях перехода к новым экономическим отношениям возникает необходимость приведения дворовых территорий многоквартирных жилых домов в надлежащее санитарное и техническое состояние, пригодное для пользования гражданами. 

Для формирования благоприятных условий для обеспечения прав граждан в области проживания в жилищном фонде возникает необходимость проведения мероприятий направленных на проведение ремонта проездов во дворах многоквартирных жилых домов и приведение их в пригодное для пользования гражданами.

В рамках Программы будут осуществлены работы по ремонту проездов во дворах многоквартирных домов.
С этой целью необходимо предусмотреть финансирование настоящей программы.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№

п/п
	Наименование варианта

финансирования
	Наименование мероприятия
	Описание   
мероприятия   
	Срок реализации  
	Объем 
финансирования
(тыс. руб.)
	Результат   
реализации  мероприятия  по годам   

	
	
	
	
	
	Всего
	2013г.
	

	1
	Инерционный вариант
	Проведение ремонта проездов во дворах многоквартирных жилых домов на территории города Усть-Лабинска
	
	2013
	1000,0 
	1000,0 
	

	1.1
	
	
	ремонт  проездов во дворах многоквартирных жилых домов.
	
	1000,0 
	1000,0
	0.5км.


Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.
Отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы:
- несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет целевое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

- осуществляет подготовку предложений по утверждению перечня мероприятий программы по видам ее выполнения на текущий финансовый год;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- обеспечивает организацию и проведение торгов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Краснодарского края, Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, касающихся размещения заказа на закупки товаров, работ и услуг;   

- осуществляет ведение ежемесячной и ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района предоставляет в финансовый отдел администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района сведения по мониторингу  и анализу хода реализации Программы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представляемых данных. 

Объем финансирования мероприятий программы подлежит корректировке в соответствии с решениями о бюджете на соответствующий финансовый год. 
Раздел 4. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
	Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы  
	Механизм минимизации негативного  
влияния внешних факторов      

	Отсутствие средств в бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в условиях мирового экономического кризиса 
	Оптимизация расходов бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и изыскание средств на выполнение администрацией Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района обязательств согласно договора

	Действие обстоятельств

непреодолимой силы
	Оперативное реагирование обеих сторон и незамедлительное информирование о таких обстоятельствах по договору

	Изменение федерального, регионального законодательства
	Принятие соответствующего нормативного правового акта Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района


Исполняющий обязанности

начальника отдела по вопросам работы

городского хозяйства администрации
Усть-Лабинского городского поселения  
Усть-Лабинского района                                                                     Р.А. Магамадов






