[image: image1.jpg]



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

от 11.12.2012г. 


                                                                            № 640

город Усть-Лабинск

О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.11.2011 года № 448 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие пассажирского транспорта Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на период 2011 – 2030 годы»
В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения, упорядочения работы транспорта по городским маршрутам, создания устойчивой, надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения города Усть-Лабинска, руководствуясьстатьями 7, 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.11.2011 года № 448 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие пассажирского транспорта Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на период 2011 – 2030 годы» следующие изменения: приложение к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие пассажирского транспорта Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на период 2011 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Чухирь) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская новь» и на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района М.Б. Рабиновича.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава

Усть-Лабинского  городского поселения

Усть-Лабинского района                                                           В.Н. Анпилогов
Приложение 

к постановлению администрации 

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района 

от 11.12. 2012г.№ 640 

Приложение 

к постановлению администрации 

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района 

от 28.11.2011г. № 488 

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие пассажирского транспорта

Усть-Лабинского городского поселения на период 2011 – 2030 годы»
Паспорт муниципальной целевой программы
	Наименование 

муниципальной целевой

Программы
	Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие пассажирского транспорта Усть-Лабинского городского поселения на период 2011 – 2030 годы»

	
	

	Основание для

разработки 

Программы
	Конституция РФ;
Федеральный Закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

	
	

	Заказчик 

Программы
	Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

	
	

	Разработчики 

Программы
	Отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района


	
	

	Исполнители 

Программы
	Отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

	
	

	Сроки реализации 

Программы
	2011 – 2030 годы



	
	

	Цель 

Программы
	Повышение уровня транспортного обслуживания населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в городском сообщении

	
	

	Основные 

задачи 

Программы
	- повышение уровня охвата пассажирскими перевозками территории Усть-Лабинского городского поселения за счет дополнительного открытия автобусных маршрутов регулярного сообщения в городском поселении;

- повышение требований к перевозчикам в направлении приобретения подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских маршрутов регулярного сообщения; 

- повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий;

- межвидовая увязка различных видов транспорта;

- повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан;

- совершенствование нормативно правовой базы и рыночных механизмов развития городского пассажирского транспорта

	
	

	Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы
	бюджет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, финансирование в пределах средств, предусмотренных ежегодно в бюджете поселения на указанные в программе цели, внебюджетные источники

	
	

	Ожидаемые 

результаты 

выполнения Программы
	- ежегодное увеличение количества перевозимых пассажиров городским пассажирским транспортом;

- ежегодное увеличение пассажирооборота в городском поселении;

- обновление подвижного состава;

- повышение уровня охвата территории Усть-Лабинского городского поселения маршрутами городского сообщения
- повышение качества предоставления транспортных услуг населению Усть-Лабинского городского поселения

	
	

	Организации контроля

за исполнением 

Программы
	Администрация Усть-Лабинского городского поселения


	
	

	Стоимость программы


	28.64 млн. руб. из них 7.06 млн. руб. составляют бюджет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (далее – местный бюджет), 21.58 млн. руб. составляют внебюджетные источники. 

В том числе: в 2011 году денежные средства не предусмотрены; в 2012 году – 0.46 млн. руб.,  из них: 0,46 млн. руб. - местный бюджет, 0 млн. руб. - внебюджетные источники; в 2013 году – 2.77 млн. руб., из них: 1.07 млн. руб. - местный бюджет, 1.7 млн. руб. - внебюджетные источники; в период 2014 – 2020 годы – 14.14 млн. руб., из них: 2.75 млн. руб. - местный бюджет, 11.39 млн. руб. - внебюджетные источники; в период 2021 – 2030 годы – 11.27 млн. руб., из них: 2.78 млн. руб. - местный бюджет, 8.49 млн. руб. - внебюджетные источники.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета


Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Численность населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района составляет 43,3 тыс. человек.

Площадь территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района составляет 37,15 кв. км.

Регулярные перевозки пассажиров на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района осуществляет 1 перевозчик.

По состоянию на  1 декабря 2012 года списочное количество подвижного состава в предприятиях пассажирского транспорта составляет автобусов 58 единиц. Количество работающих автобусов на городском маршруте составляет автобусов 16 единиц.
На территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района охвачены обслуживанием пассажирскими маршрутами регулярного сообщения 2 населенных пункта (или 100%) с численностью населения 43,3 тыс. человек.

Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения составляет в 2012 году 4 единицы.

Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 37 км.

На автобусных маршрутах регулярного сообщения ежегодно перевозится 2,8 млн. пассажиров с пассажирооборотом 13,4 млн. пассажирокилометров.

К основным проблемам в отрасли можно отнести ухудшение финансово-экономического состояния предприятий пассажирского транспорта, снижение количества автобусов в предприятиях, осуществляющих пассажирские перевозки по территории городского поселения. Имеет место снижение списочного парка автобусов, в связи с отсутствием источников на обновление автобусов для своевременной замены парка подвижного состава. В связи с тем, что новые районы города активно развиваются, также имеется необходимость увеличения протяженности пути маршрутов автобусов и создание новых маршрутов в направлении данных районов.
Серьезную проблему представляет состояние подвижного состава городского пассажирского транспорта.

Средний срок службы автобусов городского сообщения на 2012 год составляет около 8 лет.

Такое состояние парка подвижного состава не позволяет в полной мере обеспечивать выполнение сменно-суточных планов, а также способствует росту аварийности с участием пассажирского транспорта.

Для преодоления этих негативных факторов необходима разработка комплекса мероприятий по дальнейшему развитию городского пассажирского транспорта, целью которых должно быть улучшение качественных показателей перевозок пассажиров и повышение уровня доступности транспортных услуг.

В сложившихся политических и экономических условиях существенно меняются  функции по обеспечению транспортного обслуживания населения. В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в условиях перехода к новым отношениям возникает необходимость управления социально-экономическими процессами в сфере организации транспортного обслуживания населения. 

Для формирования благоприятных условий для обеспечения прав жителей Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в области транспортного обслуживания необходимо предусматривать финансирование настоящей программы.
2. Цели, задачи и эффективность Программы
Программа разработана в целях:

Обеспечения повышения уровня транспортного обслуживания населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в городском сообщении в целях формирования благоприятных условий для обеспечения прав жителей Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на предоставление транспортных услуг и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения.
Для этого необходимо решение следующих задач:

повышение уровня охвата пассажирскими перевозками территории Усть-Лабинского городского поселения за счет открытия автобусных маршрутов регулярного сообщения в городском поселении;

повышение требований к перевозчикам в направлении приобретения автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских автобусных маршрутов регулярного сообщения;

повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий;

повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан;

совершенствование нормативно-правовой базы и рыночных механизмов развития городского пассажирского транспорта;
Программа ориентирована, прежде всего, на социальный эффект, получаемый в результате реализации гражданами прав в области транспортного обслуживания населения Усть-Лабинского городского поселения, который учитывается через следующие показатели:

- количество граждан пользующихся услугами пассажирского транспорта;

- мнение населения о качестве и доступности оказываемых услуг пассажирского транспорта;

- заключения соответствующих служб администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района по итогам реализации программы.

Программа позволит:

- сформировать благоприятные условия для обеспечения прав жителей Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на транспортное обслуживание;

- ежегодно увеличивать количество перевозимых пассажиров городским пассажирским транспортом;

- ежегодно увеличить пассажирооборот в городском поселении;

- обновить подвижной состав;

- повысить уровень охвата территории Усть-Лабинского городского поселения маршрутами городского сообщения.

3. Система организации контроля за реализацией программы

Контроль за ходом реализации программы обеспечивается администрацией Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского

района, которая осуществляет:

- подготовку муниципальных правовых актов по реализации мероприятий программы;

- финансирование мероприятий программы в установленных объемах;

- подготовку предложений при составлении плана реализации мероприятий программы;

- формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий программы;

- мониторинг хода реализации мероприятий программы;

- подготовку отчета о выполнении программы на сессии Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

4. Обоснование объемов финансирования программы

В условиях реализации Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  формирования благоприятных условий для обеспечения прав жителей Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в области транспортного обслуживания предполагается выделение средств из бюджета Усть-Лабинского городского поселения и внебюджетных источников.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на соответствующий год.

Исполняющий обязанности начальника отдела 

по вопросам работы городского хозяйства администрации





Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                     Р.А. Магамадов

Приложение

к муниципальной целевой программе
«Комплексное развитие пассажирского

транспорта Усть-Лабинского городского поселения

 на период 2011 – 2030 годы»

Перечень мероприятий 

муниципальной целевой программы «Комплексное развитие пассажирского транспорта Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2011-2030 год»
	№ п.п.
	Мероприятие
	Срок исполнения (год)
	Единица измерения
	Количество
	Объем финансирования (млн.руб.)
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет (млн. руб.)
	внебюджетные источники (млн. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Повышение уровня развития маршрутной сети городского пассажирского транспорта

	1.1
	Открытие автобусных маршрутов регулярного сообщения в городском поселении


	Всего
	маршрут
	протяженность, км
	маршруты


	общая протяженность (в одну сторону)
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	32.0
	
	
	

	
	
	2011
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	
	2
	16.0
	0
	0
	0

	
	
	2021-2030
	
	
	2
	16.0
	0
	0
	0

	1.2
	Обустройство подъездных карманов к остановочным павильонам
	Всего
	объект
	24
	3.6
	3.6
	0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	4
	0.6
	0.6
	0

	
	
	2014-2020
	
	10
	1.5
	1.5
	0

	
	
	2021-2030
	
	10
	1.5
	1.5
	0

	1.3
	Ремонт остановочных павильонов
	Всего
	объект
	50
	0.5
	0.5
	0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	10
	0.1
	0.1
	0

	
	
	2014-2020
	
	20
	0.2
	0.2
	0

	
	
	2021-2030
	
	20
	0.2
	0.2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4
	Изготовление и монтаж остановочных павильонов

	Всего
	объект
	24
	1.68
	1.68
	0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	6
	0.36
	0.36
	0

	
	
	2013
	
	6
	0.36
	0.36
	0

	
	
	2014-2020
	
	8
	0.48
	0.48
	0

	
	
	2021-2030
	
	8
	0.48
	0.48
	0

	1.5

	Строительство стоянок для легкового такси
	Всего
	объект
	2
	0.6
	0.6
	0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	1
	0.3
	0.3
	0

	
	
	2021-2030
	
	1
	0.3
	0.3
	0

	2. Обновление подвижного состава. Совершенствование организации транспортного обслуживания населения в городском сообщении.

	2.1
	Повышение требований к перевозчикам, в направлении приобретения автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских автобусных маршрутов регулярного сообщения
	Всего
	автобус
	7
	15.08
	0
	15.08

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	1
	1.7
	0
	1.7

	
	
	2014-2020
	
	3
	6.69
	0
	6.69

	
	
	2021-2030
	
	3
	6.69
	0
	6.69

	
	в том числе:

- среднего класса
	Всего
	автобус
	6
	13.38
	0
	13.38

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	3
	6.69
	0
	6.69

	
	
	2021-2030
	
	3
	6.69
	0
	6.69

	
	- малого класса
	Всего
	автобус
	1
	1.7
	0
	1.7

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	1
	1.7
	0
	1.7

	
	
	2014-2020
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2021-2030
	
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Создание условий для обеспечения проезда маломобильных граждан путем:
	Всего
	автобус/автомобиль
	1/2
	1.7/1.6
	0
	1.7/1.6

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	1/1
	1.7/0.8
	0
	1.7/0.8

	
	
	2021-2030
	
	0/1
	0/0.8
	0
	0/0.8

	
	- приобретения низкопольных автобусов
	Всего
	автобус
	1
	1.7
	0
	1.7

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	1
	1.7
	0
	1.7

	
	
	2021-2030
	
	0
	0
	0
	0

	
	- специальных автомобилей для перевозки инвалидов
	Всего
	автомобиль
	1
	0.8
	0
	0.8

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	1
	0.8
	0
	0.8

	
	
	2021-2030
	
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе инвалидов-колясочников
	Всего
	автомобиль
	1
	0.8
	0
	0.8

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2021-2030
	
	1
	0.8
	0
	0.8

	3. Совершенствование системы управления работой пассажирского автомобильного транспорта на городских маршрутах регулярного сообщения

	3.1
	Внедрение центральной диспетчерской службы по автоматизированному контролю и управлению движением автобусов на городских маршрутах регулярного сообщения
	Всего
	служба
	1
	0.6
	0
	0.6

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	1
	0.6
	0
	0.6

	
	
	2021-2030
	
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Повышение уровня охвата автобусов, обслуживающих городские маршруты регулярного сообщения автоматизированной системой непрерывного контроля и управления движением
	Всего
	автобус
	%
	20
	100
	0.6
	0
	0.6

	
	
	2011
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	
	20
	100
	0.6
	0
	0.6

	
	
	2021-2030
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3
	Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах городского сообщения.
	Всего
	исследование
	5
	0.5
	0.5
	0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	1
	0.1
	0.1
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	2
	0.2
	0.2
	0

	
	
	2021-2030
	
	2
	0.2
	0.2
	0


4. Совершенствование нормативно-правовой, кадровой и производственной базы городского пассажирского транспорта
	4.1
	Разработка и утверждение нормативных правовых документов по вопросам организации пассажирских перевозок на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта, конкурсному выбору перевозчиков для их обслуживания
	Всего
	документ
	14
	0
	0
	0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	2
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	2
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	5
	0
	0
	0

	
	
	2021-2030
	
	5
	0
	0
	0

	4.2
	Формирование инвестиционных проектов направленных на модернизацию и развитие предприятий пассажирского транспорта
	Всего
	проект
	4
	2.0
	0
	2.0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2014-2020
	
	2
	1.0
	0
	1.0

	
	
	2021-2030
	
	2
	1.0
	0
	1.0

	4.3
	Подготовка и повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления в области организации перевозок автомобильным транспортом
	Всего
	человек
	5
	0.18
	0.18
	0

	
	
	2011
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	2013
	
	1
	0.01
	0.01
	0

	
	
	2014-2020
	
	1
	0.07
	0.07
	0

	
	
	2021-2030
	
	1
	0.1
	0.1
	0

	
	ИТОГО по мероприятиям:
	Всего
	Х
	Х
	28.64
	7.06
	21.58

	
	
	2011
	
	Х
	0
	0
	0

	
	
	2012
	
	Х
	0.46
	0.46
	0

	
	
	2013
	
	Х
	2.77
	1.07
	1.7

	
	
	2014-2020
	
	Х
	14.14
	2.75
	11.39

	
	
	2021-2030
	
	Х
	11.27
	2.78
	8.49


Исполняющий обязанности начальника отдела 

по вопросам работы городского хозяйства администрации







Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                                                                                            Р.А. Магамадов

