[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1.06.2017 г.                                                                                                      № 350

город Усть-Лабинск
О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в Усть-Лабинском городском поселении Усть-Лабинского района к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года      №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 31 марта 1999 года          № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года № 130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду» в целях обеспечения своевременной и качественной  подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Усть-Лабинского городского поселения к устойчивой работе в осенне-зимней период  2017-2018 гг.               п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов (приложение № 1);

2. Утвердить Положение о комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов (приложение № 2).

3. Комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годы:

1) всесторонне проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства в  осенне-зимний  период  2016-2017  годов;

2) разработать и утвердить   комплексный план по подготовке к зимнему периоду 2017 - 2018 годов с завершением всех работ до 1 октября 2017 года;
3) осуществить контроль за подготовкой к отопительному периоду многоквартирных домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, с оформлением до 1 октября 2017 года в установленном порядке актов готовности домов к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов;

4) принять меры к своевременному и полному выполнению работ при подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных объектов; 

5) на муниципальных предприятиях жизнеобеспечения провести мониторинг аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

6) организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад, специальной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жизнеобеспечения;

7) разработать планы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро- газоснабжающих и других организаций независимо от их ведомственной принадлежности в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать их со всеми заинтересованными организациями;

8) предоставить в межведомственную комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период на 2017 - 2018 годы до 1 октября 2017 года сведения о запасах топлива на отопительный сезон 2017 - 2018 годов, включая обеспеченность населения(при необходимости);

9) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;

10) предусмотреть финансовые средства (при возможности их выделения) с целью подготовки к отопительному сезону для приобретения автономных дизельных электростанций на муниципальные коммунальные объекты;

11) обеспечить до 1 октября 2017 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных дизельных электростанций, состоящих на балансе муниципальных организаций, а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектовать персоналом для их эксплуатации;

12)  обеспечить устранение замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках подготовки систем жизнеобеспечения на 2017 год;

13) организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, по утеплению оконных и дверных проемов в квартирах, вводов трубопровода водоснабжения и канализации в жилых домах, квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

14) завершить к 1 октября 2017 года подготовку всех вышеуказанных мероприятий к эксплуатации в осенне-зимний период. Подготовить до 1 октября 2017 года паспорт готовности поселений к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов;

15) обеспечить выполнение критериев готовности поселений к осенне-зимнему  периоду   2017 - 2018   годов  согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

16) представить до 5 октября 2017 года в районную межведомственную комиссию информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением для обобщения и последующего информирования администрации (губернатора) Краснодарского края;
17) не реже одного раза в месяц рассматривать на своих заседаниях ход работ по  подготовке  к  отопительному  сезону  объектов  жилищно-коммунального  комплекса  и  социальной  сферы.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса и руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:
1) всесторонне проанализировать итоги работы в осенне-зимний период 2016-2017 года, разработать и утвердить до 1 июля 2017 года мероприятия и графики по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, включая выполнение ремонта жилищного фонда, разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и организовать их дальнейшее выполнение;
2) предоставить предложения по организации работы в зимний период предприятий системы ЖКХ обеспечивающих электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение, в отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района до 01 июля 2017 года с учетом выявленных недостатков прошлого зимнего периода;
3) принять меры, направленные на погашение задолженности потребителей коммунальных услуг до 1 июля 2017 года;

4) организовать подготовку подотчетных объектов к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов;

5) принять меры к своевременному и полному финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду подотчетных объектов;
6)
обеспечить создание неснижаемых запасов твердого и жидкого топлива котельных для бесперебойного теплоснабжения населения, учреждений и организаций социальной сферы -  до 1 сентября 2017 года;
7) обеспечить до 1 сентября 2017 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе находящихся на балансе автономных дизельных электростанций, а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов;
8) осуществить подготовку всех объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период завершить к 1 октября 2017 года;
9) проводить информационную работу среди населения по утеплению и герметизации оконных и дверных проемов жилых домов, пропагандировать необходимость установки приборов учета с целью экономии расхода энергоресурсов;
10) во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;

11) обеспечить выполнение критериев готовности предприятий к осенне-зимнему периоду   2017 - 2018   годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

12)  предоставить к 1 октября 2017 года в отдел городского хозяйства Усть-Лабинского городского поселения информацию о выполненных мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

5. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Чухирь) разместить на официальном сайте Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в сети Интернет - www.gorod-ust-labinsk.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района О.Ю. Кочмина.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского  района                                                                  В.Н. Анпилогов
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района 

1.06.2017  № 350
состав КОМИССИИ
по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов
Анпилогов 

Вячеслав Николаевич            - глава Усть-Лабинского городского поселения


                                      Усть-Лабинского района, председатель;

Кочмин

Олег Юрьевич
                   - заместителя главы Усть-Лабинского городского    

                                                поселения Усть-Лабинского района, заместитель 
                                              председателя комиссии;
Котикова 

Александра Юрьевна            - главный специалист отдела по вопросам работы 
                                              городского хозяйства, секретарь комиссии;


                         Члены комиссии:

Магамадов
Руслан Аятулахович
         - начальник отдела по вопросам работы городского
                                              хозяйства;
Прокопенко

Сергей Сергеевич                  - заведующий сектором по вопросам работы                                                      
                                               городского хозяйства МКУ УГП «АТУ»;
Карамышев




Игорь Вадимович                   - Генеральный директор АО «Предприятие 
                                               «Усть-Лабинскрайгаз»»;
Суворов

Михаил Владимирович
       - директор ПАО «Кубаньэнерго» филиал «Усть-  

                                                 Лабинские электрические сети» (по согласованию);

Подолян

Павел Федорович             
- генеральный директор АО «Водопровод»;

Сидоренко
Сергей Пантейлемонович 
- директор филиала АО «НЭСК-электросети 
                                             «Усть-Лабинскэлектросеть» (по согласованию);
Рябыш

Юрий Пантелеевич       
- генеральный директор АО «Очистные сооружения»

                                      (по согласованию);
Пучков
Андрей Иванович 
   - генеральный директор ЗАО «Усть-
                                        Лабинсктеплоэнерго» (по согласованию);
Шошин 

Александр Иванович 
   -  директора МБУ «Город».
Начальник отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           Р.А. Магамадов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

1.06.2017  № 350
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее Комиссия) создается в целях организации взаимодействия по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

1.2. Состав Комиссии утверждается главой Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы муниципального образования Усть-Лабинского район, настоящим Положением.

2. Права Комиссии

2.1. Комиссия подводит итоги работы, проведенной организациями жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы по выполнению решений комиссии.

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на неё функций имеет право в установленном законом порядке:

-запрашивать и получать от организаций и должностных лиц необходимую для деятельности информацию по вопросам, отнесенным к её компетенции;

-заслушивать представителей организаций и должностных лиц по вопросам, отнесенным к её компетенции. 

3. Организация и обеспечение деятельности Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия её членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

3.3. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписывает председатель Комиссии или его заместитель, председательствовавший на заседании и носят рекомендательный характер.

При равном количестве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, при его отсутствии – заместителю председателя.

3.4. Оповещение членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний, а также оформление протоколов указанных заседаний осуществляется ответственным секретарем Комиссии.

3.5. В порядке подготовки заседаний все члены Комиссии представляют председателю Комиссии информацию о проделанной работе.

3.6. Организационное, документальное и правовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Начальник отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           Р.А. Магамадов

