[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.05.2018






                               № 332
город Усть-Лабинск

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

и объектов социальной сферы в Усть-Лабинском городском поселении
Усть-Лабинского района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года № 130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду» в целях обеспечения своевременной и качественной  подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района к устойчивой работе в осенне-зимней период  2018-2019 гг. п о с т а н о в л я ю:


1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов (приложение № 1);

2. Утвердить Положение о комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов (приложение № 2).


3. Комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы   к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годы:

1) всесторонне проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства в  осенне-зимний  период  2017-2018  годов;

2) разработать и утвердить   комплексный план по подготовке к зимнему периоду 2018 - 2019 годов с завершением всех работ до 1 октября 2018 года;
3) обеспечить своевременную и в полном объеме оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным организациям бюджетной сферы;
4) осуществить контроль за подготовкой к отопительному периоду многоквартирных домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, с оформлением до 1 октября 2018 года в установленном порядке актов готовности домов к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019 годов;

5) принять меры к своевременному и полному выполнению работ при подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных объектов; 

6) на муниципальных предприятиях жизнеобеспечения провести мониторинг аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

7) организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад, специальной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жизнеобеспечения;

8) предусмотреть финансовые средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными организациями;
9) разработать планы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро- газоснабжающих и других организаций независимо от их ведомственной принадлежности в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать их со всеми заинтересованными организациями;

10) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;
11) обеспечить до 1 октября 2018 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных дизельных электростанций, состоящих на балансе муниципальных организаций, а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектовать персоналом для их эксплуатации (при наличии);

12)  обеспечить устранение замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках подготовки систем жизнеобеспечения на 2018 год;

13) организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, по утеплению оконных и дверных проемов в квартирах, вводов трубопровода водоснабжения и канализации в жилых домах, квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

14) завершить к 15 октября 2018 года подготовку всех вышеуказанных мероприятий к эксплуатации в осенне-зимний период. Подготовить до 15 октября 2018 года паспорт готовности поселений к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов;

15) обеспечить выполнение критериев готовности поселений к осенне-зимнему периоду   2018 - 2019   годов согласно Правилам оценки готовности к

отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

16) представить до 15 октября 2018 года в районную межведомственную комиссию информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением для обобщения и последующего информирования администрации (губернатора) Краснодарского края;
17) рассматривать на своих заседаниях ход работ по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы.


4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса и руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:

1) всесторонне проанализировать итоги работы в осенне-зимний период 2017-2018 года, разработать и утвердить до 1 июня 2018 года мероприятия и графики по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, включая выполнение ремонта жилищного фонда, разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и организовать их дальнейшее выполнение;
2) предоставить предложения по организации работы в зимний период предприятий системы ЖКХ обеспечивающих электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение, в отдел по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района до 01 июня 2018 года с учетом выявленных недостатков прошлого зимнего периода;

3) принять меры, направленные на погашение задолженности потребителей коммунальных услуг до 1 июля 2018 года;


4) организовать подготовку подотчетных объектов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов;


5) принять меры к своевременному и полному финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду подотчетных объектов;

6)
обеспечить создание неснижаемых запасов твердого и жидкого топлива котельных для бесперебойного теплоснабжения населения, учреждений и организаций социальной сферы -  до 1 сентября 2018 года;

7) обеспечить до 1 сентября 2018 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе находящихся на балансе автономных дизельных электростанций, а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов;

8) осуществить подготовку всех объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период завершить к 1 октября 2018 года;

9) проводить информационную работу среди населения по утеплению и герметизации оконных и дверных проемов жилых домов, пропагандировать необходимость установки приборов учета с целью экономии расхода энергоресурсов;

10) во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;


11) обеспечить выполнение критериев готовности предприятий к осенне-зимнему периоду   2018 - 2019   годов согласно Правилам оценки готовности к

отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

12)  предоставить к 1 октября 2018 года в отдел городского хозяйства Усть-Лабинского городского поселения информацию о выполненных мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

5. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова) разместить на официальном сайте Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в сети Интернет - www.gorod-ust-labinsk.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района          С.В. Выскубова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района                                                                     С.В. Выскубов
Приложение №1







к постановлению администрации







Усть-Лабинского  городского  








Усть-Лабинского района 








от 10.05.2018 г. № 332
состав Комиссии
по координации подготовке жилищно-коммунального комплекса

и объектов социальной сферы в Усть-Лабинском городском поселении

Усть-Лабинского района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.
Выскубов

Сергей Владимирович           - глава Усть-Лабинского городского поселения


                                        Усть-Лабинского района, председатель;

Вьюркова
Любовь Николаевна
- заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, заместитель председатель;
Бугай
Ольга Владимировна            - ведущий специалист сектором по вопросам работы городского хозяйства МКУ УГП «АТУ»;

                                                   Секретарь.

Члены комиссии по координации:

Котикова
Александра Юрьевна      - главный специалист отдела по вопросам работы городского хозяйства;

Прокопенко

Сергей Сергеевич                   -  директор МКУ УГП «АТУ»;
Чуйко




Галина Викторовна                   - генеральный директор АО


                                         «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»»;
Подолян

Павел Федорович             
- генеральный директор АО «Водопровод»;

Кудин
Кирилл Валентинович 
- директор филиала АО «НЭСК-электросети «Усть-Лабинскэлектросеть» (по согласованию);
Рябыш

Юрий Пантелеевич        
- генеральный директор АО «Очистные сооружения» (по согласованию)

Пучков
Андрей Иванович 
-генеральный директор ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» (по согласованию).

Воронов
Сергей Петрович            
-  директора МБУ «Город»;
Исполняющий обязанности начальника отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                             постановлением администрации 

                                                                                   Усть-Лабинского городского 

поселения Усть-Лабинского района

  от 10.05.2018 № 332
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского  района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

1. Общие положения


 1.1. Комиссия по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее Комиссия) создается в целях организации взаимодействия по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

       
1.2. Состав Комиссии утверждается главой Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

      
 1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы муниципального образования Усть-Лабинского район, настоящим Положением.

2. Права Комиссии


2.1. Комиссия подводит итоги работы, проведенной организациями жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы по выполнению решений комиссии.

    
 2.2. Комиссия для осуществления возложенных на неё функций имеет право в установленном законом порядке:

    
- запрашивать и получать от организаций и должностных лиц необходимую для деятельности информацию по вопросам, отнесенным к её компетенции;

   
 - заслушивать представителей организаций и должностных лиц по вопросам, отнесенным к её компетенции. 

3. Организация и обеспечение деятельности Комиссии


3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия её членов, коллегиальности принятия решений и гласности.


3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

    
 3.3. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписывает председатель Комиссии или его заместитель, председательствовавший на заседании и носят рекомендательный характер.

При равном количестве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, при его отсутствии – заместителю председателя.

  
  3.4. Оповещение членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний, а также оформление протоколов указанных заседаний осуществляется ответственным секретарем Комиссии.

    
3.5. В порядке подготовки заседаний все члены Комиссии представляют председателю Комиссии информацию о проделанной работе.

    
3.6. Организационное, документальное и правовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Исполняющий обязанности начальника отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова
